PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Gestionale easyWin

Sistema di Gestione Gare d'Appalto con Intelligenza Artificiale

Versione 1.0 — Marzo 2026

Documento riservato — easyWin S.r.l.

# Indice

1. Panoramica del Progetto

2. Architettura del Sistema

3. Database — Struttura Dati

4. Moduli del Gestionale

5. Intelligenza Artificiale — Automazione

6. Sistema Email Automatiche

7. Frontend — Nuova Interfaccia

8. Stack Tecnologico

9. Piano di Sviluppo e Tempistiche

10. Prossimi Passi

# 1. Panoramica del Progetto

Il progetto prevede la completa ristrutturazione del gestionale easyWin (attualmente su appalti.easywin.it) con l'obiettivo di modernizzare l'interfaccia, automatizzare i processi manuali tramite Intelligenza Artificiale, e costruire un sistema scalabile e manutenibile.

## Obiettivi Principali

Automazione ricerca esiti: L'AI cercherà automaticamente gli esiti di gara su albi pretori, siti delle stazioni appaltanti e piattaforme digitali, eliminando il lavoro manuale.

Pubblicazione automatica: Bandi (da Presidia) e esiti (trovati dall'AI) verranno pubblicati automaticamente dopo validazione.

Email automatiche: Invio automatico di report alle aziende partecipanti quando vengono caricati nuovi esiti.

Nuova interfaccia moderna: Dashboard admin completamente ridisegnata, responsive, veloce.

Migrazione dati: Trasferimento completo dei 96.000+ aziende, 16.700+ stazioni, bandi, esiti e utenti dal sistema attuale.

## Situazione Attuale

Il sistema attuale gestisce: 96.333 aziende, 16.721 stazioni appaltanti, migliaia di bandi e esiti, 4-10 utenti staff con ruoli diversi (Administrator, Agent, Publisher, ecc.), e clienti con vari livelli di abbonamento (Bandi, Esiti, Esiti Light, Newsletter).

I bandi vengono importati da Presidia. Gli esiti vengono cercati manualmente su albi pretori e siti delle stazioni appaltanti, poi caricati nel sistema. Quando un esito viene caricato, parte un invio automatico di email con report alle aziende partecipanti.

# 2. Architettura del Sistema

Il nuovo sistema sarà basato su un'architettura moderna a microservizi con separazione netta tra frontend, backend API, database e moduli AI.

## Schema ad Alto Livello

| FRONTEND | Next.js / React | Dashboard Admin + Area Clienti |
| --- | --- | --- |
| API LAYER | Node.js / Express | REST API + WebSocket |
| AI ENGINE | Python / FastAPI | Scraping Esiti + NLP + Classificazione |
| DATABASE | PostgreSQL | Aziende, Stazioni, Bandi, Esiti, Utenti |
| SERVIZI | Redis + SMTP | Cache, Code, Email Automatiche |

## Flusso dei Dati

Bandi (Input): Presidia → API di importazione → Validazione → Database → Pubblicazione su sito

Esiti (AI): AI Scraper → Albi Pretori / Piattaforme → Parsing NLP → Validazione umana → Database → Email Report

Utenti/Clienti: Login → JWT Auth → Dashboard personalizzata → Notifiche in tempo reale

# 3. Database — Struttura Dati

Il database PostgreSQL è il cuore del sistema. Di seguito le tabelle principali con i campi chiave.

## Tabella: aziende

| Campo | Tipo | Note | Da sistema attuale |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK | Identificativo unico | ID |
| ragione_sociale | VARCHAR(255) | Nome azienda | Ragione Sociale |
| partita_iva | VARCHAR(11) | Univoca | Partita IVA |
| codice_fiscale | VARCHAR(16) |  | Codice Fiscale |
| cap | VARCHAR(5) |  | CAP |
| indirizzo | VARCHAR(255) |  | Indirizzo |
| citta | VARCHAR(100) |  | Città |
| provincia | VARCHAR(2) | Codice provincia | Provincia |
| email | VARCHAR(255) |  | Email |
| attestazioni_soa | JSONB | Array di categorie SOA | Attestazioni |
| classifica | VARCHAR(10) |  | Classifica |
| is_cliente | BOOLEAN |  | Cliente |
| agente_id | FK → utenti | Agente assegnato | Inserita da |
| stato_contatto | ENUM | contattato/non_contattato | Stato contatto |
| scadenza_iso | DATE |  | Scadenza ISO |
| validita_triennale | DATE |  | Validità triennale |
| validita_quinquennale | DATE |  | Validità quinquennale |
| created_at | TIMESTAMP |  | — |
| updated_at | TIMESTAMP |  | — |

## Tabella: stazioni_appaltanti

| Campo | Tipo | Note |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PK |  |
| ragione_sociale | VARCHAR(255) | Nome ente |
| partita_iva | VARCHAR(11) |  |
| cap | VARCHAR(5) |  |
| citta | VARCHAR(100) |  |
| provincia | VARCHAR(2) |  |
| indirizzo | VARCHAR(255) |  |
| url_albo_pretorio | TEXT | URL per scraping AI |
| url_piattaforma | TEXT | Piattaforma digitale |
| pubblica_esito | BOOLEAN |  |
| pubblica_bando | BOOLEAN |  |
| fonti | JSONB | Fonti web per scraping |
| giorni_medi_pubblicazione | INT |  |
| ultimo_scraping | TIMESTAMP | Ultima volta che l'AI ha controllato |

## Tabella: bandi

Contiene tutti i bandi di gara importati da Presidia e altre fonti.

id, stazione_id (FK), oggetto, codice_cig, attestazione_soa (JSONB), tipologia_bando, importo_base, data_scadenza, data_apertura, data_inserimento, regione, provincia, piattaforma_digitale, criterio_aggiudicazione, decreto (50/56), stato (pubblicato/bozza/scaduto), url_originale, documento_allegati (JSONB), created_at, updated_at

## Tabella: esiti

Contiene gli esiti di gara, sia caricati manualmente che trovati dall'AI.

id, bando_id (FK nullable), stazione_id (FK), oggetto, codice_cig, attestazione_soa (JSONB), tipologia_gara, importo_aggiudicazione, data_apertura, data_inserimento, regione, provincia, partecipanti (JSONB: [{azienda_id, ribasso, importo, posizione}]), aggiudicatario_id (FK → aziende), ribasso_aggiudicazione, stato (bozza/approvato/pubblicato), fonte (manuale/ai_scraping), ai_confidence (FLOAT), url_fonte, piattaforma_digitale, decreto, bloccato, annullato, email_inviate (BOOLEAN), created_at, updated_at

## Tabella: utenti

id, ragione_sociale, cognome, nome, username, email, password_hash, partita_iva, provincia, ruoli (JSONB: [admin, agent, publisher, ...]), abbonamenti (JSONB: {bandi: {scadenza, attivo}, esiti: {...}, esiti_light: {...}, bandi_newsletter: {...}, esiti_newsletter: {...}}), stato_approvazione (approvato/non_approvato), tipo (effettivo/prova), ultimo_login, created_at, updated_at

# 4. Moduli del Gestionale

Il gestionale è diviso in moduli indipendenti, come nel sistema attuale ma con interfaccia moderna.

Dashboard: Panoramica con statistiche: esiti da completare, fonti da controllare, abbonamenti in scadenza, attività AI recente, grafici andamento.

Aziende: Gestione completa delle 96.000+ aziende: ricerca avanzata, CRUD, attestazioni SOA, classifiche, concorrenti, casellario CCIAA, agenti assegnati.

Stazioni Appaltanti: Gestione delle 16.700+ stazioni: ricerca, CRUD, fonti web per scraping AI, sincronizzazione, statistiche pubblicazione.

Bandi di Gara: Importazione da Presidia, ricerca avanzata con tutti i filtri attuali (SOA, tipologia, piattaforme, regioni, province, importi, date), calendario, agenda, appuntamenti, sopralluoghi.

Esiti di Gara: Ricerca, creazione, validazione esiti. Integrazione con AI: esiti trovati automaticamente in coda di approvazione. Esiti incompleti, cestino, filtri avanzati.

Utenti: Gestione utenti con ruoli e abbonamenti multipli. Ricerca per scadenza abbonamento, stato approvazione, provincia, ruolo.

Ricerca Doppia: Ricerca incrociata su bandi e esiti contemporaneamente.

AI Monitor: NUOVO: Dashboard dedicata per monitorare l'attività dell'AI — esiti trovati, confidence score, fonti controllate, errori, statistiche.

# 5. Intelligenza Artificiale — Automazione

Il cuore dell'innovazione: un motore AI che automatizza la ricerca degli esiti di gara, attualmente svolta manualmente dal team.

## 5.1 AI Scraper — Ricerca Esiti Automatica

Un servizio Python che gira in background e periodicamente:

Visita gli albi pretori e i siti delle stazioni appaltanti (a partire dagli URL nel database)

Scarica le pagine e i documenti pubblicati (determina, PDF, HTML)

Usa NLP (Natural Language Processing) per estrarre: oggetto, CIG, importo, partecipanti, aggiudicatario, ribasso

Confronta con i bandi esistenti nel database per trovare corrispondenze

Crea un esito in stato "bozza" con un confidence score (0-100%)

Se confidence > 90%: pubblicazione automatica. Se 70-90%: coda di revisione. Se < 70%: segnalazione per revisione manuale

### Tecnologie AI

Scraping: Playwright/Selenium per siti dinamici, requests + BeautifulSoup per siti statici

OCR: Tesseract per documenti PDF scansionati

NLP: Modelli di linguaggio (GPT-4 / Claude API) per estrazione strutturata da testo libero

Matching: Algoritmi di similarità per abbinare esiti a bandi esistenti (fuzzy matching su CIG, oggetto, stazione)

## 5.2 AI Publisher — Pubblicazione Automatica

Una volta validato (automaticamente o manualmente), l'esito viene pubblicato: aggiornamento database, aggiornamento sito pubblico, invio email alle aziende partecipanti.

## 5.3 Importazione Bandi da Presidia

Il flusso di importazione bandi da Presidia verrà mantenuto e migliorato. Serve verificare con il team tecnico attuale il formato di importazione (API, file, scraping) per replicarlo nel nuovo sistema.

# 6. Sistema Email Automatiche

Il sistema di email automatiche è fondamentale: quando un esito viene pubblicato, tutte le aziende partecipanti ricevono un report dettagliato.

## Flusso Email

Esito viene pubblicato (manualmente o dall'AI)

Il sistema identifica tutte le aziende partecipanti dall'esito

Per ogni azienda con email valida e abbonamento attivo, genera un report personalizzato

Il report contiene: dati dell'esito, posizione dell'azienda, ribasso vincente, analisi statistica

Email inviata via SMTP (Amazon SES o Mailgun per volumi elevati)

Log di invio salvato nel database per tracciabilità

## Tipi di Notifiche

Report Esito: Email dettagliata alle aziende partecipanti con analisi dell'esito

Newsletter Bandi: Email periodica con nuovi bandi che corrispondono ai filtri del cliente

Newsletter Esiti: Email periodica con nuovi esiti nel settore del cliente

Scadenza Abbonamento: Promemoria automatico prima della scadenza

# 7. Frontend — Nuova Interfaccia

L'interfaccia attuale è funzionale ma datata. Il nuovo frontend sarà costruito con Next.js / React e offrirà un'esperienza moderna, veloce e responsive.

## Design System

Colori: Giallo #F5C518, Arancio #FF8C00, Nero #111, Bianco #FFF — coerente con il sito pubblico

Font: Comfortaa (headings) + Open Sans (body) — come il sito

Layout: Sidebar collassabile a sinistra + area contenuto principale

Componenti: Tabelle con paginazione, filtri avanzati, grafici, form moderni, toast notifications

Dark mode: Sidebar nera (come attuale) + area contenuto chiara

# 8. Stack Tecnologico

| Componente | Tecnologia | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + React | SSR, performance, ecosystem maturo |
| UI Library | Tailwind CSS + shadcn/ui | Design coerente, componenti pronti |
| Backend API | Node.js + Express / Fastify | Veloce, scalabile, JS fullstack |
| AI Engine | Python + FastAPI | Ecosystem ML/NLP migliore |
| Database | PostgreSQL | Robusto, supporto JSONB, scalabile |
| Cache | Redis | Sessioni, code, cache |
| Email | Amazon SES / Mailgun | Affidabile per volumi elevati |
| File Storage | S3 / MinIO | Documenti e allegati |
| Auth | JWT + bcrypt | Standard sicuro |
| Deploy | Docker + VPS | Controllo completo, costi prevedibili |
| AI/NLP | OpenAI / Claude API | Estrazione dati da testo libero |
| Scraping | Playwright + BeautifulSoup | Siti dinamici e statici |

# 9. Piano di Sviluppo e Tempistiche

Il progetto è suddiviso in fasi incrementali. Ogni fase produce un risultato funzionante.

## Fase 1 — Setup e Database (2-3 settimane)

Setup progetto (repo, Docker, CI/CD)

Progettazione e creazione database PostgreSQL

Script di migrazione dati dal sistema attuale

API di autenticazione (login, JWT, ruoli)

## Fase 2 — Backend Core (3-4 settimane)

API CRUD per Aziende, Stazioni, Bandi, Esiti, Utenti

Filtri avanzati e ricerca (replicare tutti i filtri attuali)

Sistema di abbonamenti e scadenze

Importazione bandi da Presidia

## Fase 3 — Frontend Admin (3-4 settimane)

Dashboard con statistiche

Pagine CRUD per tutti i moduli

Tabelle con paginazione, filtri, ordinamento

Form di ricerca avanzata

## Fase 4 — AI Engine (4-6 settimane)

Scraper per albi pretori e piattaforme

Parser NLP per estrazione dati da esiti

Sistema di matching esiti-bandi

Coda di validazione con confidence score

Dashboard AI Monitor

## Fase 5 — Email e Notifiche (2 settimane)

Sistema email automatiche per esiti

Template email personalizzabili

Newsletter bandi e esiti

Log e tracciabilità invii

## Fase 6 — Test e Deploy (2-3 settimane)

Test completi di tutti i moduli

Migrazione dati dal sistema attuale

Deploy su server di produzione

Periodo di test parallelo (vecchio + nuovo)

Tempo totale stimato: 16-22 settimane (4-5 mesi)

# 10. Prossimi Passi

Per procedere con lo sviluppo, servono le seguenti informazioni e decisioni:

Verificare il formato di importazione da Presidia: Chiedere al team tecnico attuale come funziona l'importazione dei bandi (API? File? Scraping?). Questo è fondamentale per la Fase 2.

Accesso al database attuale: Per progettare la migrazione dei dati, serve capire la struttura del database attuale (tipo di database, schema delle tabelle).

Hosting: Decidere dove ospitare il nuovo sistema. Opzioni: stesso server attuale, nuovo VPS (Hetzner, DigitalOcean), cloud (AWS, Google Cloud).

Budget per servizi AI: L'utilizzo delle API di AI (OpenAI/Claude) per l'estrazione dati ha un costo variabile in base ai volumi. Stimare il numero di esiti/mese da processare.

Priorità: Confermare se la priorità è: prima il gestionale admin completo, poi l'AI, o se si vuole un prototipo AI subito.

Questo documento è un punto di partenza. Ogni sezione verrà approfondita man mano che procediamo con lo sviluppo.